| CONTRATO | ADJUDICATARIO | FECHA DE FORMALIZACIÓN | DURACIÓN CONTRATO | PRÓRROGA / VARIACIÓN DE PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REHABILITACIÓN DE LA CASA ANCHIETA. | VÍCTOR RODRÍGUEZ E HIJOS | 16/12/2020 | 7 meses | 2 meses |
| REMODELACIÓN DE LA PLAZA DOMINGO CRUZ CABRERA DE BARRIO NUEVO. | OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L. (GEOCAN) | 16/06/2021 | 5 meses | 3 meses |
| RAM EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS: CALLE OCÉANO ÍNDICO. PUNTA DEL HIDALGO. | CONSTRUCCIONES ELFIDIO PÉREZ S.L. | 16/06/2021 | 2 meses | 11 días |